Администрация Николаевского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Николаевка

«05»  февраля  2018г.			                                                                       № 12

Об утверждении отчета за 2017 год

об исполнении плана реализации мероприятий муниципальной программы Николаевского сельского поселения  «Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении»

В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 19.08.2013 г. № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения», распоряжением Администрации Николаевского сельского поселения от №41/2 от 19.08.2013 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения:

- Утвердить отчет за 2017 год о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении»:

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Николаевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации Николаевского

сельского поселения				                                     Т.А. Полякова

## Приложение №7

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

от   05.02.2018г. №12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении»

за отчетный период 2017 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2017 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении» | Администрация Николаевского сельского поселения | комплексное решение проблем благоустройства Николаевское сельского поселения | весь период | 3249,5 | 1793,2 | 1 |
| 1.1 | Подпрограмма 1. «Содержание уличного освещения в Николаевском сельском поселении» |  | бесперебойная подача электрической энергии по сетям уличного освещения Николаевского сельского поселения | весь период | 2749,5 | 1317,4 | 1 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие: Содержание сети уличного освещения |  |  | весь период | 2749,5 | 1317,4 | 1 |
| 1.1.3 | Мероприятие1: оплата за потребленную энергию уличного освещения |  | обеспечение надежности работы сетей уличного освещения; сокращение аварийных ситуаций на сетях наружного освещения; | весь период | 2749,5 | 1317,4 | - |
| 1.2 | Подпрограмма2 «Прочие мероприятия по благоустройству» |  | Комплексное решение проблем благоустройства территории Николаевского сельского поселения | весь период | 500,0 | 475,8 | - |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: улучшение внешнего вида территории поселения |  |  | весь период | 500,0 | 475,8 | - |
| 1.2.2 | Мероприятие 1: Обкос территории, объектов муниципальной собственности |  | улучшение санитарного и гигиенического состояния мест общественного пользования Николаевского сельского поселения | весь период | 150,0 | 134,8 | 3 |
| 1.2.3 | Мероприятие 2: Заработная плата работникам по благоустройству |  | повышение уровня благоустройства в сельском поселении | весь период | 170,0 | 161,0 | - |
| 1.2.4 | Мероприятие 5: Уборка з-х гражданских кладбищ, находящихся в муниципальной собственности |  | улучшение санитарного состояния территории гражданского кладбища, обеспечение обустройства подъездных путей к местам захоронения | весь период | 120,0 | 120,0 | 2 |
| 1.2.5 | Мероприятие 5: разработка псд | Администрация Николаевского сельского поселения | Разработка проектно-сметной документации | весь период | 40,0 | 40,0 | 1 |
| 1.2.6 | Мероприятие 5: ремонт сетей уличного освещения |  | Ремонт сетей уличного освещения в х.Гаевка | весь период | 20,0 | 20,0 | 1 |