Отчет об исполнении плана реализации по итогам первого полугодия 2018 года муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование

Муниципальная программа Николаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением № 617 от 05.11.2014 года «Об утверждении муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Распоряжением № 165 от 29.12.2017 года утвержден план реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2018 год (далее – план реализации). На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 594,0 тыс.рублей, средства бюджета Николаевского сельского поселения составляют 594,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года освоено  211,5 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя  1 подпрограмму.

Подпрограмма № 1  «Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении».

На реализацию подпрограммы № 1 предусмотрено 594,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года освоено   211,5 тыс.рублей.

Основное мероприятие 1.: «Мероприятия по охране окружающей среды».

Мероприятие 1.1: Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов.

За первое полугодие 2018 года были ликвидированы  две несанкционированные свалки. На сумму 70,0 тыс.рублей на гражданском кладбище по адресу с.Николаевка пер.Школьный,  на сумму 100,0 тыс.рублей по адресу с.Николаевка поселок Ореховый.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 480,2 тыс. рублей, средства бюджета Николаевского сельского поселения составляют 480,2 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года освоено 170,0  тыс.рублей.

Мероприятие 1.2: Противоклещевая обработка.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 40,0 тыс.рублей. В первом полугодии 2018 года был заключен договор на сумму 14.5 тыс.рублей. Обработано 5,4 га территории объектов муниципальной собственности.

Мероприятие 1.3: Организация сбора и вывоза ТБО на территории Николаевского сельского поселения.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 54,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года освоены средства в объеме 27,0 тыс.рублей.

Мероприятие 1.4: Дезинфекция общественных колодцев.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 19,8 тыс.рублей. В первом полугодии 2018 года 11 общественных колодцев были переданы на баланс Администрации Николаевского сельского поселения. Заключен контракт на дезинфекцию общественных колодцев хлоросодержащими препаратами. Данные средства будут освоены во 2 полугодии 2018 года.

В результате проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за первое полугоде 2018 года все мероприятия плана реализации программы выполняются в установленный срок.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Специалист первой категории

Администрации Николаевского сельского поселения                       Лаптий П.А.

5 июля 2018 года

Приложение № 1 таблица 12 к отчету об исполнении плана реализации за первое полугодие 2018 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»     за  I полугодие  2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении» |  | X | X | X | 594,0 | 594,0 | 211,5 | 382,5 |
|  | Основное мероприятие 1 Мероприятия по охране окружающей среды |  | X | X | X | 594,0 | 594,0 | 211,5 | 382,5 |
|  | Мероприятие 1.1. Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | Специалист первой категории Администрации Николаевского сельского поселения Лаптий П.А. Главный бухгалтер Мелешко Е.А. | ликвидированы две несанкционированные свалки | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 480,2 | 480,2 | 170,0 | 310,2 |
|  | Мероприятие 1.2. Противоклещевая обработка | Ведущий специалист Администрации Николаевского сельского поселения Комашня Е.С. Специалист первой категории Лаптий П.А. | Обработано 5,4 га территории объектов муниципальной собственности. |  |  | 40,0 | 40,0 | 14,5 | 25,5 |
|  | Мероприятие 1.3. Организация сбора и вывоза ТБО на территории Николаевского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Николаевского сельского поселения Комашня Е.С. Специалист первой категории Лаптий П.А. | Заключен контракт на вывоз мусора |  |  | 54,0 | 54,0 | 27,0 | 27,0 |
|  | Мероприятие 1.4. Дезинфекция общественных колодцев | Ведущий специалист Администрации Николаевского сельского поселения Комашня Е.С. Специалист первой категории Лаптий П.А. | Заключен контракт на дезинфекцию общественных колодцев хлоросодержащими препаратами |  |  | 19,8 | 19,8 | 0,0 | 19,8 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 594,0 | 594,0 | 211,5 | 382,5 |
|  |  | Администрация Николаевского сельского поселения | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Николаевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.