Отчет об исполнении плана реализации по итогам первого полугодия 2018 года муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении

Муниципальная программа Николаевского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением  № 620 от 05.11.2014 года «Об утверждении муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении».

Распоряжением № 164 от 29.12.2017 года утвержден план реализации муниципальной программы «Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении» на 2018 год (далее – план реализации). На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 4355,6 тыс.рублей, средства бюджета Николаевского сельского поселения составляют 4355,6 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года освоено   1394,5 тыс.рублей.     Муниципальная программа включает в себя  2 подпрограммы:

№ 1  «Содержание уличного освещения в Николаевском сельском поселении»

№2 «Прочие мероприятия по благоустройству Николаевского сельского поселения».

На реализацию подпрограммы 1 предусмотрено 2975,6 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года освоено   1077,1 тыс.рублей.        На реализацию мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1.: «Содержание уличного освещения».

Мероприятие 1.1: Оплата за потребленную энергию уличного освещения.

На балансе Николаевского сельского поселения находятся сети уличного освещения.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 2975,6 тыс. рублей, средства бюджета Николаевского сельского поселения составляют 2975,6 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года освоено  1077,1 тыс.рублей.

На реализацию подпрограммы 2 предусмотрено 1380,0 тыс.рублей.

По состоянию на 01.07.2018 года освоено    317,4 тыс.рублей.       На реализацию мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1.: «Прочие мероприятия по благоустройству».

Мероприятие 2.1: Выполнение мероприятий по закупке и установке детских площадок на территории Николаевского сельского поселения.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 500,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года на портале закупок малого объема размещены проекты контрактов на приобретение детского игрового оборудования.

Мероприятие 2.2: Установка малых архитектурных форм.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 200,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года данные средства не освоены.

Мероприятие 2.3: Обкос территории, объектов муниципальной собственности.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 100,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года ведутся работы по обкосу территории поселения, по факту выполненных работ будет произведена оплата.

Мероприятие 2.4:  заработная плата работников по благоустройству.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 190,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года  освоены средства в объеме 57,6 тыс.рублей. Оплата за уборку территории Николаевского сельского поселения гражданам, работающим по договору гражданско-правового характера.

Мероприятие 2.5:  уборка 3-х гражданских кладбищ, находящихся в муниципальной собственности.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 150,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года  освоены средства 70,0 тыс.рублей. Была произведена уборка гражданского кладбища по адресу х.Гаевка ул.Кольцова.

Изготовление сметы на уборку гражданского кладбища 30,0 тыс. рублей.

Мероприятие 2.6:  Обслуживание сетей уличного освещения.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 240,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года  освоены средства 159,8 ыс.рублей.

В результате проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении» за первое полугоде 2018 года все мероприятия плана реализации программы выполняются в установленный срок.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении» за 2018 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Специалист первой категории

Администрации Николаевского сельского поселения                       Лаптий П.А.

5 июля 2018 года

Приложение № 1 таблица 12 к отчету об исполнении плана реализации  за первое полугодие 2018 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении»     за  I полугодие  2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения в Николаевском сельском поселении» |  | X | X | X | 2975,6 | 2975,6 | 1077,1 | 1898,5 |
|  | Основное мероприятие 1 Содержание уличного освещения |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. Оплата за потребленную энергию уличного освещения | Специалист первой категории Администрации николаевского сельского поселения Лаптий П.А. Главный бухгалтер Мелешко Е.А. | Заключен контракт № 4 от 09.01.2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 2975,6 | 2975,6 | 1077,1 | 1898,5 |
|  | Подпрограмма 2 «Прочие мероприятия по благоустройству» |  |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 1380,0 | 1380,0 | 317,4 | 1062,6 |
|  | Основное мероприятие 1: Прочие мероприятия по благоустройству | Специалист первой категории Администрации николаевского сельского поселения Лаптий П.А. |  |  |  | 1380,0 | 1380,0 | 317,4 | 1062,6 |
|  | Мероприятие 2.1. Выполнение мероприятий по закупке и установке детских площадок на территории Николаевского сельского поселения. | Ведущий специалист Администрации Николаевского сельского поселения Комашня Е.С. Специалист первой категории Лаптий П.А. | на портале закупок малого объема размещены проекты контрактов на приобретение детского игрового оборудования. |  |  | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
|  | Мероприятие 2.2. Установка малых архитектурных форм | Ведущий специалист Администрации Николаевского сельского поселения Комашня Е.С. Специалист первой категории Лаптий П.А. |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Мероприятие 2.3. Обкос территории, объектов муниципальной собственности | Ведущий специалист Администрации Николаевского сельского поселения Комашня Е.С. Специалист первой категории Лаптий П.А. | ведутся работы по обкосу территории поселения |  |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Мероприятие 2.4. заработная плата работникам по благоустройству | Инспектор Мухомор В.В. Главный бухгалтер Мелешко Е.А. | Оплата за уборку территории гражданам, работающим по договору гражданско-правового характера. |  |  | 190,0 | 190,0 | 57,6 | 132,4 |
|  | Мероприятие 2.5. уборка 3-х гражданских кладбищ, находящихся в муниципальной собственности. | Ведущий специалист Администрации Николаевского сельского поселения Комашня Е.С. Специалист первой категории Лаптий П.А. | произведена уборка гражданского кладбища по адресу х.Гаевка ул.Кольцова |  |  | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 50,0 |
|  | Мероприятие 2.6. Обслуживание сетей уличного освещения | Ведущий специалист Администрации Николаевского сельского поселения Комашня Е.С. |  |  |  | 240,0 | 240,0 | 159,8 | 103,2 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 4355,6 | 4355,6 | 1394,5 | 2961,1 |
|  |  | Администрация Николаевского сельского поселения | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Николаевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.