Отчет об исполнении плана реализации по итогам первого полугодие 2019 года муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения»

Муниципальная программа Николаевского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением  № 383 от 31.10.2018 года «Об утверждении муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении».

Распоряжением № 104 от 02.11.2018 года утвержден план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» на 2019 год (далее – план реализации). На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 3 681,0 тыс.рублей, средства бюджета Николаевского сельского поселения составляют 3 681,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2019 года освоено   1 191,6 тыс.рублей.     Муниципальная программа включает в себя  2 подпрограммы:

№ 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными слугами населения Николаевского сельского поселения»

№2 «Повышение уровня благоустройства  территории Николаевского сельского поселения».

На реализацию подпрограммы №  предусмотрено 250,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2019 года освоено   99,0 тыс.рублей.        На реализацию мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1.: «Обслуживание сетей газопровода».

Мероприятие 1.1: Оплата за выполнение работ по обслуживанию газопровода.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 40,0 тыс. рублей, средства бюджета Николаевского сельского поселения составляют 40,0тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2019 года данные средства не освоены.

Основное мероприятие 2.: «Организация газоснабжения поселка Ореховый».

Мероприятие 1.2: Мероприятия по изготовлению смет, программ на ПИР по газоснабжению поселка Ореховый

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 210,0 тыс. рублей, средства бюджета Николаевского сельского поселения составляют 210,0тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2019 года освоены средства в размере 99,0 тыс.рублей.

На реализацию подпрограммы 2 предусмотрено 3 431,0 тыс.рублей.

По состоянию на 01.07.2019  года освоено    1 092,6 тыс.рублей.       На реализацию мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1.: «Организация уличного освещения сельского поселения».

Мероприятие 2.1: оплата за потребленную энергию уличного освещения.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 1 300,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2019 года освоены средства 594,8 тыс.рублей.

Основное мероприятие 2.: «Содержание мест захоронения»

Мероприятие 2.2: «Выполнение мероприятий по уборке 3-х гражданских кладбищ». На реализацию мероприятия предусмотрены средства 150,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2019 года освоены средства на размере 30,0 тыс.рублей. Заключен контракт № 60  от  30.04.2019 года на покос на гражданском кладбище по адресу: село Николаевка пер.Школьный.

Основное мероприятие 3.: «Организация прочих мероприятий по благоустройству территорий»

Мероприятие 2.3: «Прочие мероприятия по уборке и содержанию территории и имущества Николаевского сельского поселения». На реализацию мероприятия предусмотрены средства 1 681,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2019 года освоены средства в размере 287,8 тыс.рублей.

Основное мероприятие 4.: «Организация безопасности передвижения».

Мероприятие 2.4: «Отлов безхозяиных (безнадзорных) животных».

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 300,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2019 года освоены средства в размере 180,0 тыс.рублей.

В результате проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» за первое полугоде 2019 года все мероприятия плана реализации программы выполняются в установленный срок.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» за 2019 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Старший инспектор

Администрации Николаевского сельского поселения                       Лаптий П.А.

5 июля 2019 года

Приложение № 1 таблица 12 к отчету об исполнении плана реализации  за первое полугодие 2019 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения»     за  I полугодие  2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными слугами населения Николаевского сельского поселения» |  | X | X | X | 250,0 | 250,0 | 99,0 | 151,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Обслуживание сетей газопровода |  | X | X | X | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1 оплата за выполнение работ по обслуживанию газопровода | Старший инспектор Администрации николаевского сельского поселения Лаптий П.А. Главный бухгалтер Мелешко Е.А. | Заключен контракт №15 от 10.01.2019 | 10.01. 2019 | 31.12. 2019 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Организация газоснабжения поселка Ореховый | Администрации николаевского сельского поселения |  | 10.01.2019 | 31.12.2019 | 210,0 | 210,0 | 99,0 | 111,0 |
|  | Мероприятие 1.2.1 Мероприятия по изготовлению смет, программ на ПИР по газоснабжению поселка Ореховый | Администрации николаевского сельского поселения Лаптий П.А. Главный бухгалтер Мелешко Е.А. |  | 10.01.2019 | 31.12.2019 | 210,0 | 210,0 | 99,0 | 111,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» |  |  | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 3 431,0 | 3 431,0 | 1 092,6 | 2 338,4 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Организация уличного освещения сельского поселения | Администрации николаевского сельского поселения |  | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 1 300,0 | 1 300,0 | 594,8 | 705,2 |
|  | Мероприятие 2.1. 1 Оплата за потребленную энергию уличного освещения | Администрация Николаевского сельского поселения | Освещенные улицы поселения в ночное время | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 1 300,0 | 1 300,0 | 594,8 | 705,2 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Содержание мест захоронения | Администрация Николаевского сельского поселения |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 30,0 | 120,0 |
|  | Мероприятие 2.2.1 Выполнение мероприятий по уборке 3-х гражданских кладбищ | Администрации Николаевского сельского поселения |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 30,0 | 120,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация прочих мероприятий по благоустройству территорий | Администрации Николаевского сельского поселения | ведутся работы по обкосу территории поселения |  |  | 1 681,0 | 1 681,0 | 287,8 | 1 393,2 |
|  | Мероприятие 2.4. прочие мероприятия по уборке и содержанию территории и имущества Николаевского сельского поселения | Администрации Николаевского сельского поселения | Оплата за уборку территории гражданам, работающим по договору гражданско-правового характера. |  |  | 1 681,0 | 1 681,0 | 287,8 | 1 393,2 |
|  | Основное мероприятие 2.4. организация безопасности передвижения | Администрации Николаевского сельского поселения. | Сокращение мест скопления безнадзорных животных |  |  | 300,0 | 300,0 | 180,0 | 120,0 |
|  | Мероприятие 2.4.2 Отлов безхозяиных (безнадзорных) животных | Администрации Николаевского сельского поселения |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 180,0 | 120,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 3 681,0 | 3 681,0 | 1 092,6 | 2 588,4 |
|  |  | Администрация Николаевского сельского поселения | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Николаевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.