****

**Администрация Николаевского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Николаевка

от «14» июня 2023 года № 92

|  |
| --- |
| **«О внесении изменений в постановление № 448 от 14.11.2019 года «Об утверждении муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»** |
|  |

В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 19.03.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения» и распоряжением Администрации Николаевского сельского поселения от 18.09.2018г № 108 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Николаевского сельского поселения» Администрация Николаевского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменение в муниципальную программу Николаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению №1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением постановления за собой.

**Глава Администрации**

**Николаевского сельского поселения Е.П. Ковалева**

Постановление вносит сектор экономики и финансов Администрации Николаевского сельского поселения

Приложение№1

к постановлению

Администрации

Николаевского сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Николаевского сельского поселения«Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Николаевского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники  муниципальной программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Николаевского сельского поселения» 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Николаевского сельского поселения» |
| Программно- целевые  инструменты  муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели  муниципальной программы | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Николаевского сельского поселения; повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Задачи  муниципальной программы | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Николаевского сельского поселения;  снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях |
| Целевые показатели муниципальной программы | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;  смертность в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2030 годы |
| Ресурсное обеспечение  муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы на 2020 – 2030 годы составляет 8 033,8 тыс. рублей, в том числе:  2020 - 1 499,6 тыс.рублей  2021 – 1600,1 тыс.рублей  2022 – 3 387,6 тыс.рублей  2023 – 1 546,5 тыс.рублей  2024 - 0,0 тыс.рублей  2025 - 0,0 тыс.рублей  2026 - 0,0 тыс.рублей  2027 - 0,0 тыс.рублей  2028 - 0,0 тыс.рублей  2029 - 0,0 тыс.рублей  2030 - 0,0 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Николаевского сельского поселения;  улучшение состояния автомобильных дорог;  создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Николаевского сельского поселения; |

Паспорт подпрограммы №1 «Развитие транспортной инфраструктуры Николаевского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Николаевского сельского поселения» (далее – подпрограмма1 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Николаевского сельского поселения |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Программно- целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | развитие современной и эффективной дорожно- транспортной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Николаевского сельского поселения, комплексное обустройство автомобильных дорог |
| Целевые показатели подпрограммы  муниципальной программы | прирост протяженности автомобильных дорог общего местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2020 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы на 2020– 2030 годы составляет 7 734,2 тыс. рублей, в том числе:  2020 - 1 200,0 тыс.рублей  2021 – 1 600,1 тыс.рублей  2022 – 3 387,6 тыс.рублей  2023 – 1 546,5 тыс.рублей  2024 - 0,0 тыс.рублей  2025 - 0,0 тыс.рублей  2026 - 0,0 тыс.рублей  2027 - 0,0 тыс.рублей  2028 - 0,0 тыс.рублей  2029 - 0,0 тыс.рублей  2030 - 0,0 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Николаевского сельского поселения;  безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Николаевского сельского поселения. |

Паспорт подпрограммы №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Николаевского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Николаевского сельского поселения» (далее подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  муниципальной программы | Администрация Николаевского сельского поселения |
| Участники подпрограммы  муниципальной подпрограммы | отсутствуют |
| Программно- целевые  инструменты подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | повышение безопасности дорожного движения,  сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Николаевского сельского поселения |
| Целевые показатели подпрограммы муниципальной программы | количество лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий;  транспортный риск  тяжесть последствий в результате дорожно- транспортных происшествий |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2020 – 2030 годы,  этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы на 2020– 2030 годы составляет 299,6 тыс. рублей, в том числе:  2020 - 299,6 тыс.рублей  2021 - 0,0 тыс.рублей  2022 - 0,0 тыс.рублей  2023 - 0,0 тыс.рублей  2024 - 0,0 тыс.рублей  2025 - 0,0 тыс.рублей  2026 - 0,0 тыс.рублей  2027 - 0,0 тыс.рублей  2028 - 0,0 тыс.рублей  2029 - 0,0 тыс.рублей  2030 - 0,0 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Николаевского сельского поселения;  снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Николаевского сельского поселения. |

1. Приоритеты и цели в сфере развития транспортного комплекса Николаевского сельского поселения

Основные приоритеты в сфере развития транспортного комплекса в Николаевском сельском поселении направлены на достижение следующих целей, определенных стратегией социально-экономического развития Николаевского сельского поселения на период до 2030года.

устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы поселения;

обеспечение скоростного транспортного сообщения, в том числе внутри агломерационного сообщения;

создание современной, конкурентоспособной на рынке транспортных услуг районной транспортно -логистической инфраструктуры;

рост инвестиционной привлекательности транспортно -логистического комплекса Николаевского сельского поселения.

1 Цели, задачи и показатели

муниципальной программы Николаевского сельского поселения(подпрограмм муниципальной программы)

Создание условий для функционирования транспортной системы Николаевского сельского поселения, развитие эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно- эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

повышение комплексной безопасности и снижение экологической нагрузки функционирования и развития транспортной системы поселения;

ростинвестиционной привлекательности транспортно -логистического комплекса Николаевского сельского поселения.

Информация о составе и значении показателей приводится в таблице № 1

1. Основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых подпрограмм

Перечень подпрограмм, основных мероприятий приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы приведен в таблице № 4.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Николаевское сельское поселение») приведен в таблице № 5.

1. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы приведены в таблице № 6.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в таблице

№7.

Таблица №1

к муниципальной программе

Николаевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы подпрограмм муниципальной программы и их назначениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/ п | Номер и наименование показателя | Вид показателя  <1> | Един ица измер ения | Значения  показатей | | | | | | | | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Муниципальная программа Николаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель1.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным  требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года. | ведомственная | проце нтов | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2. | Показатель 2. Смертность в результате дорожно - транспортных  происшествий | Ведомствен-ная |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма № 1«Развитие транспортной инфраструктуры Николаевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным  требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | ведомстве нный | кило мет- ров | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Николаевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий | ведомств енная | челов ек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 2.2.  Транспортный риск | ведо мств енна я | Поги бших на 10 тыс. транс-  Порт н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ых средс  тв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.3.  Тяжесть последствий в результате дорожно- транспортных происшествий | ведомств енная | Погибших на 100  постра-давших | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

Перечень подпрограмм, основных мероприятий приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной  целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия. | срок | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия. | Связь  с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала  реализа-  ции | Оконча  ния реализа  ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Николаевского сельского поселения» | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 1  «Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры» | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1  «Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Николаевского сельского поселения, комплексное обустройство автомобильных дорог» | | | | | | | |
| 1. | Основное  мероприятие 1.1. Содержание и ремонт (круглогодично) внутри поселковых автомобильных дорог местного значения | Администрация  Николаевского сельского поселения | 1 января 2020 год | 31 декабря 2030 год | содержание сети  автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли  протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным  требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | влияет на  достижение показателей 1, |
| 2 | Основное мероприятие 1.2  Протяженность капитально отремонтированных внутри поселковых автомобильных дорог и тротуаров местного значения | Администрация  Николаевского сельского поселения | 1 января 2020 год | 31 декабря 2030 год | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения отвечающих нормативным требованиям | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения не отвечающих нормативным требованиям | Показатель 2 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3  Протяженность отремонтированных (реконструированных) внутри поселковых автомобильных дорог и тротуаров местного значения | Администрация  Николаевского сельского поселения | 1 января 2020 год | 31 декабря 2030 год | Улучшение состояния дорожного покрытия транспортной сети | Показатель 3 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Проектно-сметные работы по капитальному ремонту дорог местного значения | Администрация  Николаевского сельского поселения | 1 января 2020 год | 31 декабря 2030 год | Обеспечение проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог |  | Показатель 4 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Николаевского сельского поселения» | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 2  «Повышение безопасности дорожного движения и сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» | | | | | | | |
| Задача подпрограммы 2  «Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Николаевском сельском поселении» | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется разметка дорожной сети | Администрация  Николаевского сельского поселения | 1 января 2020 год | 31 декабря 2030 год | Создание безопасных условий для движения на дорогах | Нарушение законодательства в сфере ПДД, увеличение количества ДТП | Показатель 5 |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Количество установленных элементов (дорожных знаков) на автомобильных дорогах местного значения | Администрация  Николаевского сельского поселения | 1 января 2020 год | 31 декабря 2030 год | Создание условий для формирования законопослушного поведения участников дорожного движения | Нарушение законодательства в сфере ПДД, увеличение количества ДТП | Показатель 6 |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Агитация по пропаганде безопасности дорожного информирования населения через радио-газету | Администрация  Николаевского сельского поселения | 1 января 2020 год | 31 декабря 2030 год | Показатель 7 |

Таблица 5

ПЕРЕЧЕНЬ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения государственной (не государственной) экспертизы  <1> | Источники Финан сирова- ния | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет на начало производства работ, тыс.рублей | в том числе по годам реализации  муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Администрация Николаевского сельского поселения |  | всего |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет поселения |  | 1499,6 | 1600,1 | | | 3 387,6 | | 1 546,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Николаевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Администрация Николаевского сельского поселения |  | всего |  | 1200,0 | 1600,1 | | | 3387,6 | | 1 546,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты |  | 1200,0 | 1600,1 | | | 3387,6 | | 1 546,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Николаевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Администрация Николаевского сельского поселения |  | всего |  | 299,6 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Бюджет поселения |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты |  | 299,6 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

Таблица №6

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

бюджета Николаевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование  подпрограммы, основного мероприятия  подпрограммы | Ответственны й исполнитель, соисполнитель  , участники | Код бюджетной  классификации расходов | | | | Объем расходов,  всего тыс.  рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |
| Муниципальная программа кого сельского поселения «Развитие транспортной системы» | всего  в том числе: | Х | Х | Х | Х | 8 033,8 | 1499,6 | 1600,1 | 3387,6 | 1546,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация  Николаевского сельского поселения, всего | 951 | Х | Х | Х | 8 033,8 | 1499,6 | 1600,1 | 3387,6 | 1546,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Николаевского сельского поселения» | всего, в том  числе: | 951 | Х | Х | Х | 8 033,8 | 1499,6 | 1600,1 | 3387,6 | 1546,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| исполнитель под программы Администрации Николаевского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 8 033,8 | 1499,6 | 1600,1 | 3387,6 | 1546,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт (круглогодично) внутри поселковых автомобильных дорог местного значения | Администрации Николаевского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 7 734,2 | 1200,0 | 1600,1 | 3387,6 | 1546,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1  Ремонт внутри поселковых дорог | 951 | Х | Х | Х | 7 734,2 | 1200,0 | 1600,1 | 3387,6 | 1546,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Проектно-сметные работы по капитальному ремонту дорог местного значения | Администрации Николаевского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1изготовление проектно-сметной документации | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Николаевского сельского поселения» | Администрации Николаевского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 299,6 | 299,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется разметка дорожной сети | Администрации Николаевского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 299,6 | 299,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1 работы по разметке дорожной сети | 951 | Х | Х | Х | 299,6 | 299,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Количество установленных элементов (дорожных знаков) на автомобильных дорогах местного значения | Администрации Николаевского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 299,6 | 299,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.1 | 951 | Х | Х | Х | 299,6 | 299,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Агитация по пропаганде безопасности дорожного информирования населения через радио-газету | Администрации Николаевского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.1 пропаганда безопасности дорожного движения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение

к муниципальной программе

Николаевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование  подпрограммы, основного мероприятия  подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс.рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего | 8033,8 | 1 499,6 | 1 600,1 | 3 387,6 | 1546,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 8033,8 | 1 499,6 | 1 600,1 | 3 387,6 | 1546,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Николаевского сельского поселения» | Всего | 7734,2 | 1 200,0 | 1 600,1 | 3 387,6 | 1546,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 7734,2 | 1 200,0 | 1 600,1 | 3 387,6 | 1546,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Николаевского сельского поселения» | Всего | 299,6 | 299,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 299,6 | 299,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |