Администрация Николаевского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2016 г.                                                                                                 №121

с.Николаевка

Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование»  за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения  от 19.08.2013 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения», распоряжение № 41/2 от 19.08.2013 года «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  годовой отчет о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование» за 2015 год, утвержденной постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 05.11.2014г. № 617,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Николаевского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Николаевского

сельского поселения	           				                 М.В. Ткаченко

Приложение

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

от  20.04.2016г. № 121

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование»

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Николаевского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование».

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование» утверждена постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 05.11.2014г. № 617.

Общий объем финансирования Программы  за 2015 год за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения составляет 135,2 тыс.рублей.

По итогам 2015 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Николаевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2014 года.

За 2015 год в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование» подпрограммы «Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении» поставлена задачи по уменьшению количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов, охват населения по вывозу мусора 95,0% предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую   среду.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена одна подпрограмма:

1. Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении»

В ходе организации и проведения мероприятий на территории Николаевского сельского поселения и за ее пределами  были выполнены следующие мероприятия:

Проводились сходы граждан по вопросам сбора мусора на территории поселения, по заключению договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу мусора.

Проводились рейды по выявлению свалочных очагов на территории поселения, выписали 20 предписаний, 35 протоколов об административной ответственности физическим лицам.

Проводились экологические субботники с привлечением жителей на уборку территории поселения.

Проводилась  регулярная противоклещевая обработка гражданских кладбищ  на площади 12 га.

Проводилась регулярная дезинфекция воды в общественных колодцах

Проводились регулярно обкосы территории поселения от сорной растительности.

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию  мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2015 год на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование» приведены в приложении № 4 к годовому отчету.

Раздел 4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование»

| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Николаевского сельского поселения | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения | № 617 от 05.11.14 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Николаевского сельского поселения «О бюджете Николаевского сельского поселения Неклиновского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |
| 2. | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения | № 473 от 03.11.15 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Николаевского сельского поселения «О бюджете Николаевского сельского поселения Неклиновского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |
| 3. | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения № 545 от 21.12.15 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Николаевского сельского поселения «О бюджете Николаевского сельского поселения Неклиновского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |  |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование»

Оценка эффективности муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование»

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Николаевского сельского поселения  проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

- Расчет  степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование» (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (95/95+ 80/70) /2 = 1,05 (105 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию  муниципальной программы  (приложение № 4):

УФ = 135,2/135,2*100%= 100,0 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 105,0/100,0= 1,05

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1, следовательно, такая эффективность оценивается как высокая эффективность.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование», ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование» |
| 1 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов. | % |  | 95 | 95 |  |
| Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении» |
| 1.1. | Доля площади Николаевского сельского поселения, охваченная мероприятиями по охране окружающей среды территории, в общей площади сельского поселения | % |  | 70 | 80 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован ные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1. «Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении» |
| 1.1. | Дезинфекция воды в общественных колодцах | Администрация Николаевского сельского поселения (Черникова С.А.) | 01.01.15 | 31.12.20 | 01.01.15 | 31.12.20 | Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | Уменьшился риск заболеваний кишечно-вирусными инфекциями |  |
| 1.2. | Организация сбора и вывоза ТБО на территории сельского поселения | Администрация Николаевского сельского поселения (Черникова С.А.) (Черникова С.А.) | 01.01.15 | 31.12.20 | 01.01.15 | 31.12.20 | Повышение охвата населения по вывозу и сбору ТБО | Повысился охват населения по вывозу и сбору ТБО |  |
| 1.3. | Противоклещевая обработка | Администрация Николаевского сельского поселения (Черникова С.А.) | 01.01.15 | 31.12.20 | 01.01.15 | 31.12.20 | Предотвращение заболеваний энцефалитом от укусов клещей | Уменьшился риск заболеваний энцефалитом |  |
| 1.4 | Ликвидация Несанкционированных свалок | Администрация Николаевского сельского поселения (Черникова С.А.) |  |  |  |  | Уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | Уменьшилось количество несанкционированных свалок и объектов размещения отходов |  |

Приложение № 4

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование»

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование» | всего | 135,2 | 135,2 |
|  |  | бюджет поселения | 135,2 | 135,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении» | всего | 135,2 | 135,2 |
|  |  | бюджет поселения | 135,2 | 135,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | всего | 33,0 | 33,0 |
|  |  | бюджет поселения | 33,0 | 33,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Охват населения по вывозу мусора 95,0%,. | всего | 36,0 | 36,0 |
|  |  | бюджет поселения | 36,0 | 36,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Предотвращение заболеваний энцефалитом от укусов клещей | всего | 17,5 | 17,5 |
|  |  | бюджет поселения | 17,5 | 17,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4. | Уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | всего | 48,7 | 48,7 |
|  |  | бюджет поселения | 48,7 | 48,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении»

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Николаевского сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов, охват населения по вывозу мусора 95,0 % | Увеличение доли площади Николаевского сельского поселения, охваченная мероприятиями по охране окружающей среды территории, в общей площади сельского поселения | Увеличилась доля площади Николаевского сельского поселения, охваченная мероприятиями по охране окружающей среды территории, в общей площади сельского поселения | 0 | 0,0 |
| Всего |  |  | 0 | 0,0 |

Приложение № 6

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование»

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Николаевского сельского поселения в отчетном году

Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки перераспределения) |
| --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс.рублей) +, - | Причины перераспределения |  |
|  | +13,5 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения от 03.11.2015 № 473 |
|  | - 6,3 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения от 21.12.2015 № 545 |