Администрация Николаевского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    19 марта  2018 года                                                                 № 63

с.Николаевка

Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения  от 19.08.2013 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения», распоряжение № 33 от 07.03.2018 года «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  годовой отчет о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 05.11.2014г. № 617,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Николаевского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Николаевского

сельского поселения	           				Е.П. Ковалева

Приложение

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

от  19.03.2018г. № 63

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Николаевского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 05.11.2014г. № 617.

На реализацию основных мероприятий   Программы  за 2017 год за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения выделено 508,5 тыс.рублей освоено 508,5 тыс.рублей.

По итогам 2017 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Николаевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2016 года.

В рамках подпрограммы реализованы мероприятия:

- ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;

- организация сбора и вывоза ТБО на территории Николаевского сельского поселения.

Все мероприятия подпрограмм выполнены в полном объеме и в установленный срок.

За 2017 год в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» подпрограммы «Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении» поставлена задачи по уменьшению количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов, охват населения по вывозу мусора 95,0% предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую   среду.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена одна подпрограмма:

1. Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении»

В ходе организации и проведения мероприятий на территории Николаевского сельского поселения и за ее пределами  были выполнены следующие мероприятия:

Проводились сходы граждан по вопросам сбора мусора на территории поселения, по заключению договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу мусора.

Проводились рейды по выявлению свалочных очагов на территории поселения, выписали 20 предписаний, 36 протоколов об административной ответственности физическим лицам.

Проводились экологические субботники с привлечением жителей на уборку территории поселения.

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию  мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2017 год на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» приведены в приложении № 4 к годовому отчету.

Раздел 4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Николаевского сельского поселения | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения | № 262/1 от 10.08.17 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Николаевского сельского поселения «О бюджете Николаевского сельского поселения Неклиновского района на 2017год и на плановый период 2018-2019 годов» |
|  | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения | №295 от 12.09.2017 года | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Николаевского сельского поселения «О бюджете Николаевского сельского поселения Неклиновского района на 2017год и на плановый период 2018-2019 годов» |
|  | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения | №351 от 02.11.2017 года | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Николаевского сельского поселения «О бюджете Николаевского сельского поселения Неклиновского района на 2017год и на плановый период 2018-2019 годов» |
|  | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения | №399 от 07.12.2017 года | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Николаевского сельского поселения «О бюджете Николаевского сельского поселения Неклиновского района на 2017год и на плановый период 2018-2019 годов» |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Оценка эффективности муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Николаевского сельского поселения  проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

- Расчет  степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (95/95+ 80/70) /2 = 1,05 (105 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию  муниципальной программы  (приложение № 4):

УФ = 508,5/508,5*100%= 100,0 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 105,0/100,0= 1,05

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1, следовательно, такая эффективность оценивается как высокая эффективность.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов. | % |  | 95 | 95 |  |
| Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении» |
| 1.1. | Доля площади Николаевского сельского поселения, охваченная мероприятиями по охране окружающей среды территории, в общей площади сельского поселения | % |  | 70 | 80 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован ные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1. «Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении» |
| 1.1. | Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | Администрация Николаевского сельского поселения (Беляев М.В.) | 01.01.16 | 31.12.20 | 01.01.16 | 31.12.20 | Обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования на территории поселения | Уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов |
| 1.2. | Организация сбора и вывоза ТБО на территории сельского поселения | Администрация Николаевского сельского поселения (Беляев М.В.) | 01.01.16 | 31.12.20 | 01.01.16 | 31.12.20 | Повышение охвата населения по вывозу и сбору ТБО | Повысился охват населения по вывозу и сбору ТБО |

Приложение № 4

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 508,5 | 508,5 |
| Подпрограмма 1 | «Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении» | всего | 508,5 | 508,5 |
|  |  | бюджет поселения | 508,5 | 508,5 |
| Мероприятие 1.1. | Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | всего | 454,5 | 454,5 |
|  |  | бюджет поселения | 454,5 | 454,5 |
| Мероприятие 1.2. | Вывоз мусора с территории поселения | всего | 54,0 | 54,0 |
|  |  | бюджет поселения | 54,0 | 54,0 |

Приложение № 6

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Николаевского сельского поселения в отчетном году

Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки перераспределения) |
| --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс.рублей) +, - | Причины перераспределения |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | +27,0 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2017 год | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения № 262/1 от 10.08.17 |
| Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | +27,1 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2017 год | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения №295 от 12.09.2017 года |
| Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | +80,0 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2017 год | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения №351 от 02.11.2017 года |
| Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | +40,0 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2017 год | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения №399 от 07.12.2017 года |

РАСХОДЫ

бюджета поселения на реализацию муниципальной программы  Николаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Источники финансирования | Фактические расходы | Объем расходов (тыс.рублей) предусмотренных |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |

| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Бюджет Николаевского сельского поселения | 508,5 | 508,5 | 508,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении» |  |  |  |  |
|  |  | 508,5 | 508,5 | 508,5 |
| мероприятие 1. Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов |  | 454,5 | 454,5 | 454,5 |
| мероприятие 2. Вывоз мусора с территории поселения |  | 54,0 | 54,0 | 54,0 |