Утверждаю:

Глава Администрации

Николаевского сельского поселения

__________ Е.П. Ковалева

«__»___________2019 год

Перечень поручений

по итогам проведения  отчетов  глав администраций

сельских поселений за II полугодие 2018 года

Неклиновского района

| № п/п | Содержание поручения | Ответственный За исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Николаевское сельское поселение |
| 1. | Обустройство детской площадки по ул. Тургенева и ул. Степной х. Гаевка | Администрация Николаевского сельского поселения, Рогозян А.А., Комашня Е.С. | 01.05.2019 Ведется работа по формированию межевого плана и постановки земельного участка на кадастровый учет, планируемая дата завершения работ -01.06.2019г., после чего будут выполнены мероприятия по проведению электронного аукциона, с целью приобретения и установки детского игрового оборудования (планируемая дата завершения полного цикла мероприятий-30.08.2019 года) |
| 2. | Совместно с сектором дорожного строительства администрации района, проработать вопрос обустройства тротуаров для пешеходов ул. Советская с. Николаевка | Администрация Неклиновского района Смирнов А.А.; Администрация Николаевского сельского поселения, Рогозян А.А., Комашня Е.С. | 01.06.2019 |
| 3. | Организовать обрезку деревьев по ул. Кооперативная х. Гаевка | Администрация Николаевского сельского поселения, Лаптий П.А. | 01.05.2019 Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обрезке деревьев, работы будут выполнены до 30.05.2019 |
| 4. | Принять меры по обустройству детской площадки по ул. Советская, с. Николаевка | Администрация Николаевского сельского поселения, Комашня Е.С. | 01.05.2019 Ведется работа с собственником данного земельного участка по признанию права собственности за Администрацией Николаевского сельского поселения, с целью регистрации права и его дальнейшего использования для размещения элементов благоустройства и вертикальной планировки |
| 5. | Совместно с сектором дорожного строительства организовать подсыпку и грейдирование дорог на пересечении ул. Пионерская и ул. Колхозная в х. Гаевка | Администрация Неклиновского района Смирнов А.А.; Администрация Николаевского сельского поселения, Лаптий П.А. | 01.05.2019 Работа по подсыпке и грейдированию автомобильных дорог на пересечении ул. Пионерская и ул. Колхозная в х. Гаевка внесена в план 2020 года |
| 6. | Организовать проведение мероприятий муниципального контроля по проверке деятельности цеха по изготовлению памятников с. Николаевка, ул. Ленина 456 а. | Администрация Неклиновского района Дубина А.Н; Администрация Николаевского сельского поселения, Рогозян А.А., | 20.03.2019 проведена проверка, составлен административный протокол |
| 7. | Проработать вопрос сноса остановочного павильона «Карьер», расположенного по адресу с. Николаевка ул. Ленина, 309 в связи с аварийным состоянием. | Администрация Неклиновского района Смирнов А.А.; Администрация Николаевского сельского поселения, Лаптий П.А | 01.05.2019 направлено письмо на Администрацию Неклиновского района, Смирнову А.А. |
| 8. | Организовать отсыпку и грейдирование ул. Крылова с. Николаевка | Администрация Неклиновского района Смирнов А.А. | 01.04.2019 отсыпка и грейдирование произведено, ответ дан 28.02.2019г. |
| 9. | Принять меры по возобновлению уличного освещения по ул. Новая с. Николаевка | Администрация Николаевского сельского поселения, Лаптий П.А. | 01.04.2019 Уличное освещение по ул. Новой, с.Николаевка восстановлено |
| 10. | Принять меры по организации уличного освещения пешеходных переходов по ул. Ленина (в районе магазинов «Фасоль» и «Дачный». | Администрация Неклиновского района Смирнов А.А.; Администрация Николаевского сельского поселения, Лаптий П.А | 01.05.2019 установлены знаки «Пешеходный переход» на автомобильной дороге» г. Таганрог-с.Федоровка», проходящей по ул. Ленина с. Николаевка. в районе магазинов «Фасоль», «Дачный», «Продукты-5» |