АДМИНИСТРАЦИЯ

НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Николаевка

| .2017года |  | № |
| --- | --- | --- |

# «Об утверждении годового отчета о

# реализации муниципальной программы

# Николаевского сельского поселения

# «Развитие транспортной системы в

# Николаевском сельском поселении» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 19.08.2013 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения», распоряжения  № 41/2  от 19.08.2013 года  « Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Николаевском сельском поселении», утвержденной постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 05.11.2014 № 616    согласно приложению.

# 2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Николаевского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

| Глава Администрации Николаевского сельского поселения | М.В.Ткаченко |
| --- | --- |

Постановление вносит сектор муниципального имущества,

земельных отношений и ЖКХ Администрации Николаевского сельского поселения

Приложение

к отчету о реализации  муниципальной

программы Николаевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы в Николаевском сельском поселении»

от   .2017 г. №

Отчет

о реализации в 2016 году муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Николаевском сельском поселении»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые в 2016 году

На реализацию муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Николаевском сельском поселении» (далее муниципальная программа)  в 2016 году было запланировано 1887,0 тысяч рублей, в том числе:

местный бюджет –  1887,0 тысячи рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы  1884,3 тысяч рублей, в том числе:

местный бюджет – 1884,3 тысяч рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2016 году:

обеспечено 100-процентное содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма - «Развитие транспортной инфраструктуры» (далее Подпрограмма).

В рамках Подпрограммы  в 2016 году были выполнены следующие основные мероприятия:

содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, протяженностью 44,9 км и искусственных сооружениях на них;

выполнение работ по планировке и грейдированию автомобильных дорог в с. Николаевка – х. Гаевка.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

В рамках реализации муниципальной  программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы предоставлены в таблице 17.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2016 год.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год представлены в приложении к Отчету о реализации программы по форме таблицы 18 к Методическим рекомендациям.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

Внесенные в течение 2016 года изменения в муниципальную программу Николаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Николаевском сельском поселении»:

Постановление Администрации Николаевского сельского поселения от 15.02.2016 года № 46 «О внесении изменений в муниципальную программу Николаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Николаевском сельском поселении»;

Постановление Администрации Николаевского сельского поселения от 30.12.2016 года № 207  «О внесении изменений в муниципальную программу Николаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Николаевском сельском поселении»;

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Николаевского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение функционирования и развития сети, автомобильных дорог общего пользования Николаевского сельского поселения;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

улучшение транспортного обслуживания населения;

8. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы в 2016 году

Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов производства и уровень занятости населения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики Николаевского сельского поселения.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2016 году привела к достижению следующих результатов:

обеспечено 100-процентное содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 53,0 процента от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

При определении эффективности муниципальной программы используются следующие показатели:

- Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения (план – 53,0 процента) в 2016 году составила 50,73процентов.

- Количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных внутрипоселковых  автомобильных дорог общего пользования местного значения (план – 0,0 километров) в 2016 году составило 0,0 километра.

Социально-экономическая эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная. Значение показателя равно 76,1 процентов (значение показателя в соответствии с методикой характеризуется последующим уровням: высокий – 95 процентов, удовлетворительный – 75 процентов, неудовлетворительный – ниже 75 процентов).

Уровень исполнения финансирования муниципальной программы за 
2016 год высокий. Значение показателя равно 99,1 процента (значение показателя в соответствии с методикой характеризуется по следующим уровням: высокий – 95 процентов, удовлетворительный – 75 процентов, неудовлетворительный – ниже 75 процентов).

Общий показатель  эффективности муниципальной программы составляет 99,1%;

Мониторинг показал, что бюджетные ассигнования, установленные муниципальной программой на 2016 год, соответствовали объему бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете. Использование бюджетных средств, направленных на финансирование расходов на содержание, 
в целом осуществлялось с соблюдением требований действующего законодательства и областных нормативных правовых актов.

Приложение к отчету о реализации

муниципальной программы Николаевского сельского поселения                                                            «Развитие транспортной системы в Николаевском сельском поселении

### №  от         2017 года

### Таблица № 16

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  | 1887,0 | 1884,3 | Увеличение бюджетных ассигнований |
|  | Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Глава Администрации Николаевского сельского поселения М.В.Ткаченко | 31.12.2016 г. | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 1887,0 | 1884,3 | Увеличение бюджетных ассигнований |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение к отчету о реализации                                                                                                                                                                                                         муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы в Николаевском сельском поселении»

### №       от        .2017 года

Таблица № 17

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2016 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Николаевском сельском поселении» | Всего | 1887,0 | 1887,0 | 1884,3 |
|  | Бюджет района | - |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местного бюджета | 1887,0 | 1887,0 | 1884,3 |
|  | - бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | Х | 0,00 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» | Всего | 1887,0 | 1887,0 | 1884,3 |
|  | Бюджет района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местного бюджета | 1887,0 | 1887,0 | 1884,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | Х | 0,00 |
| 1.1. | Всего, <3> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 1887,0 | 1887,0 | 1884,3 |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

### <3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 8.

### <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение к отчету о реализации

муниципальной программы Николаевского сельского поселения                                                            «Развитие транспортной системы в Николаевском сельском поселении»

### №      от       2017 года

Таблица № 18                                                                                                                           СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа « Развитие транспортной системы» |
|  | Показатель 1. Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | % | 53,0 | 53,0 | 53,7 |  |
|  | Показатель 2. Количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог; | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Показатель 3. Количество километров построенных автомобильных дорог; | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Показатель 4. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 0 | 0 | 0 | Создание безопасных дорожных условий |
|  | Показатель 5. Социальный риск | чел./100000 населения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Создание безопасных дорожных условий |
|  | Показатель 6. Транспортный риск | чел./10000 трансп. средств | 2,0 | 2,0 | 1,0 | Создание безопасных дорожных условий |
|  | Показатель 7. Тяжесть последствий | Чел./100 пострадав-ших | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание безопасных дорожных условий |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.