ПРОЕКТ

**Администрация Николаевского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Николаевка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «» 2023 года |  | № |

«Об утверждении годового отчета о

реализации муниципальной программы

Николаевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2022 год»

В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 19.08.2013 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения», распоряжения № 33 от 07.03.2018 года « Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Николаевском сельском поселении», утвержденной постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 14.11.2019 № 448 согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его [официального опубликования](garantF1://9988434.0) на официальном сайте Николаевского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава Администрации Николаевского**  **сельского поселения** | **Ковалева Е.П.** |

Приложение

к отчету о реализации муниципальной

программы Николаевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Николаевского сельского поселения**

«Развитие транспортной системы»

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Николаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 07.03.2018г. № 448.

На реализацию основных мероприятий Программы за 2022 год за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения выделено 3 387,6 тыс.рублей освоено 3 387,6 тыс.рублей.

По итогам 2022 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Николаевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2021 года.

В рамках подпрограммы реализованы мероприятия:

- Содержание и ремонт (круглогодично) внутри поселковых автомобильных дорог местного значения. Все мероприятия подпрограмм выполнены в полном объеме и в установленный срок.

За 2022 год в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Николаевского сельского поселения» поставлена задача по формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Николаевского сельского поселения, комплексное обустройство автомобильных дорог, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Николаевского сельского поселения» поставлена задача осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Николаевского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

1. «Развитие транспортной инфраструктуры Николаевского сельского поселения»

№ 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Николаевского сельского поселения»

В ходе организации и проведения мероприятий на территории Николаевского сельского поселения и за ее пределами были выполнены следующие мероприятия:

- Содержание и ремонт (круглогодично) внутри поселковых автомобильных дорог местного значения;

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Николаевского сельского поселения;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2022 год на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» приведены в приложении № 4 к годовому отчету.

Раздел 4. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие транспортной системы» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие транспортной системы» (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (40/40+ 3,5/3,5) /2 = 1,0 (100 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

УФ = 3 387,6/3 387,6\*100%= 100 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 100,0/100= 1,0

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП 1,0 следовательно, оценивается как эффективная.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы», ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| Муниципальная программа«Развитие транспортной системы» | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года. | % |  | 40,0 | 40,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Николаевского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативнымтребованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | % |  | 3,5 | 3,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Николаевского сельского поселения» | | | | | | |
| 2.1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий | % |  | 0 | 0 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован  ные | достигнутые |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Николаевского сельского поселения» | | | | | | | | | |
|  | Основное  мероприятие 1.1. Содержание и ремонт (круглогодично) внутри поселковых автомобильных дорог местного значения | Администрация Николаевского сельского поселения | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | уменьшение доли  протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным  требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Уменьшено количество дорог не отвечающих нормативным  требованиям | |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Николаевского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется разметка дорожной сети | Администрация Николаевского сельского поселения | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Улучшение состояния дорожного покрытия транспортной сети | Улучшилось состояние дорожного покрытия транспортной сети | |

Приложение № 4

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ

об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования |  | | | | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) | |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 3 387,6 | | 3 387,6 |
| бюджет поселения | 951 | x | x | x | 3 387,6 | | 3 387,6 |
| областной бюджет | 951 | x | x | x | 0 | | 0 |
| федеральный бюджет | 951 | x | x | x | 0 | | 0 |
| внебюджетные источники | 951 | x | x | x | 0 | | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Николаевского сельского поселения» | всего | 951 | x | x | x | 3 387,6 | | 3 387,6 |
| бюджет поселения | 951 | x | x | x | 3 387,6 | | 3 387,6 |
| областной бюджет | 951 | x | x | x | 0 | | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт (круглогодично) внутри поселковых автомобильных дорог местного значения | всего | 951 | x | x | x | 3 387,6 | | 3 387,6 |
| бюджет поселения | 951 | x | x | x | 3 387,6 | | 3 387,6 |
| областной бюджет | 951 | x | x | x | 0 | | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Николаевского сельского поселения» | всего | 951 | x | x | x | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет поселения | 951 | x | x | x | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 951 | x | x | x | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется разметка дорожной сети | всего | 951 | x | x | x | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет поселения | 951 | x | x | x | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 951 | x | x | x | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Агитация по пропаганде безопасности дорожного информирования населения через радио - газету | всего | 951 | x | x | x | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет поселения | 951 | x | x | x | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 951 | x | x | x | 0,0 | | 0,0 |

Приложение № 6 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 12 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Развитие транспортной системы» |  | X | X | X | 3 387,6 | 3 387,6 | 3 387,6 | 0 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Николаевского сельского поселения» |  | X | X | X | 3 387,6 | 3 387,6 | 3 387,6 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | Администрация Николаевского сельского поселения | Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Николаевского сельского поселения  Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Николаевского сельского поселения  Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме  Улучшение состояния дорожного покрытия транспортной сети | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 3 387,6 | 3 387,6 | 3 387,6 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Протяженность капитально отремонтированных внутри поселковых дорог и тротуаров местного значения | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 3 387,6 | 3 387,6 | 3 387,6 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.3  Протяженность отремонтированных (реконструированных) внутри поселковых дорог и тротуаров местного значения | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4  Проектно-сметные работы по капитальному ремонту дорог местного значения |  | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1  Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог |  | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Николаевского сельского поселения» |  | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения отвечающих нормативным требованиям | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется разметка дорожной сети, количество установленных элементов (дорожных знаков) на автомобильных дорогах местного значения |  | Качественные дороги | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1  Работы по разметке и установке дорожных знаков |  | Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Агитация по пропаганде безопасности дорожного информирования населения через радио - газету |  | Создание безопасных условий для движения на дорогах | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 3 387,6 | 3 387,6 | 3 387,6 | 0 |
| Администрация Николаевского сельского поселения | X | X | X |  |  |  |  |
| соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](../../User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов  
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 8.

[<4>](../../User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.